

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации сельского поселения «Озёл»**

**«Озёл» сикт овмöдчöминса администрациялöн**

**ШУÖМ**

от 04 февраля 2021 год № 02/08

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы»**

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми, постановления Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми,Уставом муниципального образования сельского поселения «Озёл» и в целях реализации социально значимых проектов на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл», путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения,администрация сельского поселения «Озёл»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы» согласно приложению.

2.Считать утратившим силу постановления администрации сельского поселения «Озёл»:

- от 26 марта 2019 года № 03/24 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2019-2021 годы».

- от 16 декабря 2019 года № 12/77 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Озёл» от 26 марта 2019 года №03/24 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2019-2021 годы».

3. Размесить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения «Озёл».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Озёл» Д.Н.Лыткин

Приложение к постановлению

от 04 февраля 2021 года № 02/08

Об утверждении муниципальной программы

«Реализация проекта «Народный бюджет»

в сфере благоустройства на территории сельского поселения

«Озёл» на 2021-2023 годы»

**Муниципальная программа**

**«Реализация проекта «Народный бюджет»в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной**  **программы** | «Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы» |
| **Основание для разработки муниципальной программы** | -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Указ Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми;  - Постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми. |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрации сельского поселения «Озёл» |
| **Цель муниципальной программы** | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территории МО СП «Озёл» |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Вовлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы  2. Реализация мероприятий по благоустройству территории |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | 1. Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству (ед., нарастающим итогом);  2.Количество публикаций в СМИ о реализация социально значимых проектов на территории сельского поселения (ед., нарастающим итогом);  3. Доля граждан, принявших финансовое и (или) трудовое и (или) материально-техническое участиев мероприятиях, при реализации социально значимых проектов на территории сельского поселения в течение года, от общей численности населения муниципального образования(%, нарастающим итогом);  4 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства(ед., нарастающим итогом) |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2021-2023 годы |
| **Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы** | Общий объем финансирования на реализацию программы **в 2021 году** составит всего тыс. рублей, в том числе:  - на благоустройство территорий всего 500,0 тыс. рублей, в том числе:  450,0 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета;  50,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;  6,9 тыс. рублей – за счет физических лиц; |
| Общий объем финансирования на реализацию программы **в 2022 году** составит всего 0,00 тыс. рублей, в том числе:  - на благоустройство территорий всего 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета;  0,00 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;  0,00тыс. рублей – за счет физических лиц; |
| Общий объем финансирования на реализацию программы **в 2023 году** составит всего 0,00 тыс. рублей, в том числе:  - на благоустройство территорий всего 0,00 тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета;  00,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;  00,0 тыс. рублей – за счет физических лиц; |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | - количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству не менее 1 в год.  - количество публикаций в СМИ о реализация социально значимых проектов на территории сельского поселения не менее 1 в год;  - доля граждан, принявших участие в мероприятиях, при реализации социально значимых проектов на территории сельского поселения в течение года, от общей численности населения не менее 15(%); |

**Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной среды для проживания, хозяйствования, отдыха граждан, является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой, должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельности участия населения.

МО СП «Озёл» расположено в западной части Сыктывдинского района. Административным центром сельского поселения «Озёл» является село Озёл, которое расположено в 30 км от г. Сыктывкара. Близость с г. Сыктывкар делает его перспективным селом. Задача администрации поселения сделать жизнь граждан комфортнее. Анализ текущего состояния сферы благоустройства показал, что объекты улично-дорожной сети МО СП «Озёл» не соответствует современным требованиям, недостаточно оборудованы спортивные площадки, зоны отдыха. Пришли в негодность проезды улиц. Требуется замена старых уличных фонарей.

Главной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий МО СП «Озёл».

Для реализации поставленной цели и решения задач необходимо учитывать мнение населения (непосредственно на собраниях жителей) с определением перечня объектов, на которые будут выделены субсидии с учётом участия вклада граждан (финансового, трудового и материально-технического).

Жители совместно с администрацией сельского поселения проводят общее собрание на котором определяют наиболее приоритетную (актуальную) проблему. Избирают инициативную группу по разработке проекта, направленного на решение этой проблемы, а также его председателя, ответственного за сбор средств. Определяют способ сбора средств (с жителя населенного пункта или домохозяйства). Администрация сельского поселения «Озёл» готовит необходимые документы: описание народного проекта, поэтапный план реализации народного проекта, сметы расходов, итоговый документ собрания граждан и реестр подписей, гарантийные письма от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о готовности принять участие в софинансировании народных проектов с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного проекта.

Адресный перечень территорий сельского поселения «Озёл», на которых планируется благоустройство за период реализации программы, утверждается в соответствии с Приложением 4 к Программе. При этом очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам следует отнести представителей органов местного самоуправления и физических лиц, заинтересованных в проекте благоустройства и готовых участвовать в его реализации.

Прогноз конечных результатов и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета с учетом средств республиканского бюджета, местных бюджетов и физических лиц на реализацию целей Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Сумма бюджетных ассигнований на 2021 - 2023 годы будет уточняться после утверждения бюджета сельского поселения «Озёл» на соответствующий финансовый год и плановый период.

**Раздел 2. Сроки реализации муниципальной Программы**

Реализация Программы будет осуществляться в период 2021 - 2023 гг.

**Раздел 3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство территории сельского поселения», в том числе следующие мероприятия:

- обустройство спортивных площадок, мест отдыха;

- обустройство и ремонт улиц, дорог, мостов, дорожных ограждающих устройств;

- замена старых фонарей уличного освещения;

- благоустройство территории кладбищ;

- обустройство контейнерных площадок.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к Программе.

**Раздел 4. Порядок трудового, финансового или материально-технического участия заинтересованных лиц в реализации Программы**

1. Форма финансового участия граждан в выполнении работ по благоустройству устанавливается в виде финансового обеспечения затрат по выполнению мероприятий проекта работ по благоустройству в размере определенном на общем собрании (материально-технический вклад).

1.1. Сбор и учет средств осуществляетответственный за сбор средств, избранный на общем собрании.

1.2.Ответственный за сбор средств обеспечивает перечисление собранных средств от граждан в доход бюджета сельского поселения «Озёл».

1.3. Средства, поступившие от ответственного за сбор средств, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

1.4. Расходование средств, поступивших от ответственного за сбор средств, администрацией сельского поселения «Озёл» осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Форма трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству территорий устанавливается в виде проведения субботников не менее двух раз.

Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная трудовая деятельность гражданна территории, подлежащей благоустройству.

Виды работ в рамках проведения субботника определяются гражданами в ходе общего собрания и оформляются соответствующим протоколом общего собрания.Дата и время проведения субботников согласовывается с администрацией сельского поселения «Озёл».

3. Форма материально-технического участия граждан в выполнении работ по благоустройству территорий устанавливается в виде поставки материалов (средств), предметов труда в сроки и в количествах, обеспечивающих деятельность по благоустройству. Виды материалов (средств), предметов труда определяются гражданами в ходе общего собрания и оформляются соответствующим протоколом общего собрания.

**Раздел 5. Контроль за выполнением мероприятий**

  Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Реализация проекта «Народный бюджет»

в сфере благоустройства на территории муниципального образования

сельского поселения «Озёл» на 2019-2021 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Количест-во территорий подлежа-щих благоустройству | | | Ответственный исполнитель | Дата | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы основного мероприятия | |
| начала реализации | окончания реализации | | | |
| **Муниципальная программа «Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель.**  Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий МО СП «Озёл» | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**  Вовлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие  1.1.Активное участие граждан в реализации проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства территорий | 2 | | | Администрация сельского поселения «Озёл» | | 01.01.2021 | | | 31.12.2023 | Все народные проекты в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы при участии населения | | | Иждивенческое и безинициативное отношение к решению вопросов местного значения |
| **Задача 2.**Реализация мероприятий по благоустройству территории | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие  2.1. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства территорий | | 2 | Администрация сельского поселения «Озёл» | | | 01.01. 2021 | | 31.12.2023 | | | Ежегодно реализовано 100% народных проектов в сфере благоустройства, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет». | Ухудшение среды для проживания, хозяйствования, отдыха граждан | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Реализация проекта «Народный бюджет»

на территории муниципального образования

сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей** | | |
| **2021**  **факт** | **2022**  **план** | **2023**  **план** |
| **Муниципальная** [**программа**](#P33) **«Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы»** | | | | | |
| **Цель программы: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий МО СП «Озёл»** | | | | | |
| **Задача 1.** Вовлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы. | | | | | |
| 1. | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству не менее 1 в год; | %, нарастающим итогом | **1** | **2** | **3** |
| 2. | Количество публикаций в СМИ о реализация социально значимых проектов на территории сельского поселения не менее 1 в год; | %, нарастающим итогом | **1** | **2** | **3** |
| 3. | Доля граждан, принявших трудовое, финансовое или материально-техническое участие в мероприятиях по реализации социально значимых проектов в течение года, от общей численности населения муниципального образования. | %, нарастающим итогом | **5** | **10** | **15** |
| **Задача 2.**Реализация мероприятий по благоустройству территории | | | | | |
| 4. | Количество реализованных народных проектов в  сфере благоустройства | ед., нарастающим итогом | **1** | **2** | **3** |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Реализация проекта «Народный бюджет»

в сфере благоустройства на территории муниципального образования

сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета с учетом средств республиканского бюджета, местных бюджетов и физических лиц на реализацию целей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муници-пальная[программа](#P29) | «Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройствана территории муниципального образования сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы» | всего | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 450,0 | 450,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельского поселения «Озёл» | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Объемы финансирования мероприятий программы подлежат корректировке в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.*

Приложение 4

к муниципальной программе

«Реализация проекта «Народный бюджет»

в сфере благоустройства на территории муниципального образования

сельского поселения «Озёл» на 2021-2023 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень территорий**  **на которых планируется благоустройство в 2021-2023 годах** | | | |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Необходимые виды работ по итогам инвентаризации** | **Календарный год проведения работ** |
| 1 | с.Озёл, ул.Озёльская | Ремонт моста на территории с.Озёл | 2021 |
| 2 | с.Озёл, ул.Озёльская;  д.Сёйты, ул.Сёйтынская;  Кладбища с.Озёл, д.Сёйты. | Обустройство контейнерных площадок на территории МО СП «Озёл» | 2022 |
| 3 | с.Озёл, ул.Озёльская | Ремонт второго моста на территории с.Озёл | 2023 |